**Cronograma de Implantação da Infraestrutura da Rede e do Sistema de Gerenciamento e Acompanhamento dos Associados da Cifais.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **DATA** | **HORAS** | **OBSERVAÇÃO** |
| - Importação do Banco de Dados | 10/05/2013 - 13/05/2013 | 32 horas | Importação de toda a base dados dos sistemas atuais: SIGS, Guias e Processos |
| - Preparação e revisão dos sistemas para Testes | 14/05/2013 - 19/05/2013 | 32 horas | Preparação e revisão dos sistemas para implantação em ambiente de teste |
| - Preparação do ambiente de testes | 20/05/2013 - 21/05/2013 | 16 horas | Preparação do ambiente de teste: configuração do servidor e configuração de máquinas. |
| - Treinamento dos Usuários | 24/05/2013 - 28/05/2013 | 40 horas | treinamento dos usuários em cada módulo. |
| * Módulo Associados |  |  |  |
| * Módulo Agendamento |  |  |  |
| * Módulo Financeiro |  |  |  |

* Observações:

1. As datas de treinamento de cada módulo você preenche conforme disponibilidade de cada área/operador;
2. Devido à demora por parte da CIFAIS na definição para implantação dos sistemas, as datas deste cronograma podem sofrer alterações devido ao cronograma de eventos da minha empresa.